**I. Вопросы для обсуждения**

***Этапы разработки:***

1) Создание макета и самих страниц сайта совместно с Front End.

2)Cоздание функционала + QA

3)Наполнение сайт контентом

***Самые сложные требования для реализации:***

1. Создание главной страницы
2. Создание валидности - кросс браузероности(IE)
3. Web-design (1/3 общего времени по части Frontend)

***Задания, которые можно выполнять двумя командами паралельно.***

а)Пагинация – совместная работа Front -, Backend;

б)Регистрация пользователей (когда будет готова часть на главной странице);

***2)Разбить задачи на подзадачи, в случае, если время на их выполнение превышает 8 часов.***

***3) Задачи фронтенда***

a)Создание макета;

b)Cоздание страниц сайта (HTML+CSS);

c)Проверка на валидность с другими браузерами;

d)Пагинация совместно с бекендом.

**4)Задачи бекенда**

а) Регистрация пользователя

б) Коммуникация с базой данных MySQl

в) Создание слайд шоу на домашней страницы, а также возможность просмотра фото в этом режиме в фотогалерее.

г) Создание пагинатора на разных страницах сайта т(совместно с Frontend)

д) Возможность оставлять комменты для зарегистрированых пользователей. Возможность для админа удалять плохие комменты а также банить зарегистрированых юзеров в случаинарушения ими правил.

е)Группирования контента по названиям событий авторов, итд и возможность его просмотра в открывшемся новом окне.

ж) Функция поиска по ключевым словам через весь контент на сайте.

з)Внесение ключевых мета слов для попадания по ним в соответствующий контент сайта через поисковики.

**5) Страницы на сайте требующие отдельного оформления, а также страницы создающиеся по разово созданному шаблоны.**

**II. Время в день разработчики готовы выделить в день:**

Юра - 5-8 часов в день

Алёна - 2-3 часа в день

**III. Длительность выполнения задач:**

**Бекенд**

1) Регистрация пользователя - ***6 часов;***

2) Коммуникация с базой данных MySQl - ????? – опыт недостаточный

3) Создание слайд шоу на домашней страницы, а также возможность просмотра фото в этом режиме в фотогалерее – ***10 часов;***.

4) Создание пагинатора на разных страницах сайта (совместно с Frontend) -***6-8 часов;***

5) Возможность оставлять комменты для зарегистрированых пользователей. Возможность для админа удалять плохие комменты, а также банить зарегистрированых юзеров в случаи нарушения ими правил ***– 4 часа;***

6)Группирования контента по названиям событий авторов, итд и возможность его просмотра в открывшемся новом окне – ***8 часов***;

7) Функция поиска по ключевым словам через весь контент на сайте– ***4-6 часов***

8)Внесение ключевых мета тегов (10слов)для попадания по ним в соответствующий контент сайта через поисковики – (Frontend + Backend) – ***12-16 часов.***

9) Устновка Git repository – 4 часа.

***Фронтенд***

1)Cоздание домашней страницы (Mockup+HTML+CSS+Validation)

a)Шапка – ***4 часа;***

б) Футер ***– 4 часа;***

в) Меню – ***16 часов;***

г) Регистрация – ***8 часов;***

д)Карта (Поп-ап) – ***8 часов;***

е) Поиск ***– 4 часа.***